AULA 2: Criando o cronograma

Vídeo 1: Extrair as macro-atividades e suas interdependências

	Macro Atividade	Antecessora
1	Nivelamento do projeto
2	Suprimentos	1
3	Projetos	2
4	Construção e montagem das estruturas	2;3
5	Consolidação da Planta	2;3;4