AULA 5: Monitorando o cronograma

Vídeo 2: Simulando e resolvendo um problema no cronograma

Criando os recursos

Nome	Tipo	Iniciais	Grupo	Taxa Padrão	Taxa de horas extras	Acumular no
Profissional Apoio El	Trabalho	PE2	Elétrica	R$0,00/hora	R$0,00/hora	Rateado
Profissional Apoio Cv	Trabalho	PC2	Civil	R$0,00/hora	R$0,00/hora	Rateado

Criando a atividade de apoio

	Macro Atividade	Micro Atividade	Duração	Antecessora
1	Projeto	Força Tarefa de Suprimentos	30d

Atribuindo os recursos as tarefas

Tarefa	Nome dos Recursos
Força Tarefa de Suprimentos	Profissional Apoio El; / Profissional Apoio Cv